GovAgent-Shield 竞赛作品打磨路线图

竞赛导师视角 · 五线并行 · 从“能跑”到“能打”

版本 1.0  ·  2026-08-16  ·  内部团队使用

# 1. 现状判断

系统已完成 0.1.4 阶段：OpenClaw 插件接入、五维风险引擎、Decoy ABC 组合防御、数据溯源令牌、SQLite 审计与 SOC 平台都已落地。诱饵阻断在 V2 Demo 中稳定生效（135 次决策中 51 次 BLOCK）。

但竞赛视角下，目前仍处于“能跑”阶段，距离“能打”有三块短板：Demo 不好看、日志/弹窗不好懂、部署不够简单。核心算法完成度约 ★★★★☆，其余各线约 ★★☆☆☆。

结论：不要再“想到什么改什么”。进入作品打磨期，按五条线并行推进，任何问题都归入六列 Project Board。

# 2. 五条工作线

## 2.1 第一条线：核心算法线（防护能力）

范围：Risk Engine、BehaviorAnalyzer、Decoy ABC、AssetResolver、DataProvenance、PermissionChecker。

现状：诱饵阻断稳定，但存在 4 类真实漏放（exec 系统路径读取、del 删除变体、数据库配置读取、居民信息 CSV 读取）。

工具名不对齐：真实 OpenClaw 工具是 read，引擎只认 read_document，导致公开读取误报 WARN、行为链高频检测失效。

方向：对齐工具名与行为链归一化；建立“政务 Agent 红队回归集”；对标开源 Agent Guardrails；引入 Red Teaming 对抗式提升。

## 2.2 第二条线：产品体验线（UX）

评委第一眼看到 Risk=0.73 / Stage=planner / Policy=R004 不会想看。产品体验线要把安全决策翻译成人话和故事。

日志/弹窗叙事化：发现 → 识别 → 风险升级 → 隔离/阻断 → 阻止泄露。

SOC 平台可视化：事件时间线、风险等级色块、调用链、诱饵命中高亮、审批记录。

验收标准：外行 3 分钟能复述“系统抓到了什么、为什么危险、怎么拦的”。

## 2.3 第三条线：Demo 线（最重要）

Demo 不好，所有努力都白费。重新设计 Demo，不是堆攻击，而是让每个模块的价值可见。

五段式 Demo：正常放行 → 诱饵命中阻断 → 行为链外发 kill/审批 → 数据溯源令牌拦截 → 审计回看。

要求：真实政务场景、文件真实存在、弹窗可操作、日志同步可见、失败可重放。

现有 V2 Demo 的 20 个场景可裁剪为 1 条主故事线 + 2 条对比线。

## 2.4 第四条线：工程线（部署）

目标：git clone → python install.py → shield start，全部完成。

收敛配置：默认值、环境变量最小化、一键启动脚本。

文档：README 五步安装、故障排查表、端口与依赖清单。

验收：新机器 15 分钟内跑通。

## 2.5 第五条线：国赛包装线

论文、PPT、视频、答辩、创新点、技术路线，全部属于包装。

论文：技术路线图 + 创新点（Decoy ABC 组合、数据溯源令牌、OpenClaw 非侵入接入）+ 实验数据。

PPT：问题 → 方案 → Demo 截图 → 对比表。

答辩：讲“为什么这样做、边界在哪、未来怎么走”，并准备好被追问的边界问题。

# 3. Project Board（Version 1.0）

| 板块 | 核心任务 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ① 防护能力 | 工具名对齐、exec 删除/系统路径规则、敏感资产注册、红队回归集 | P0 |
| ② Demo | 五段式 Demo 重设计、主故事线脚本、弹窗/日志同步展示 | P0 |
| ③ 审计平台 | 事件时间线、调用链、诱饵命中高亮、审批记录 | P1 |
| ④ 产品体验 | 日志/弹窗叙事化、双语文案、风险解释 | P1 |
| ⑤ 部署 | install.py + shield start、README 五步、故障排查表 | P1 |
| ⑥ 国赛材料 | 论文/PPT/视频/答辩稿、创新点、技术路线图 | P2 |

以后任何问题必须归到以上某一列，禁止今天改日志、明天改 Decoy、后天改 Planner 的无主线迭代。

# 4. 导师建议落地

## 4.1 对标开源 Agent Guardrails

| 项目 | 可借鉴点 |
| --- | --- |
| NeMo Guardrails | 对话级 Rails 编排、输入/输出护栏、可配置策略 |
| Guardrails AI | Validator 体系、结构化校验、失败重试 |
| Lakera Guard / Prompt Guard | 提示注入检测模型、红队对抗基准 |
| OpenAI / MS 安全文档 | Agent 权限最小化、tool 级审批、审计 |

## 4.2 Red Teaming：左脚踏右脚

多看 red teaming 相关论文与基准，做对抗式提升：红队发现问题 → 蓝队修复 → 回归测试 → 再红队。

建议方向：提示注入/越狱基准、Agent 工具滥用、敏感数据外传链、权限绕过。

落地：把 V2 Demo 的 20 个场景固化为回归集，每次改动后全量跑一遍。

# 5. Codex 如何使用

自动化：生成/更新回归测试、跑测试、写文档初稿、做 Demo 脚本、审计日志统计。

辅助：把“今天改了什么”自动归入六列，生成 changelog。

边界：叙事、答辩、评审决策、创新点定义由人主导，Codex 只做执行与初稿。

# 6. 四周执行节奏（建议）

| 阶段 | 重点 |
| --- | --- |
| Week 1 | 五线对齐 + Project Board + Demo v3 设计 + P0 修复与回归 |
| Week 2 | Demo 打磨 + UX 叙事 + 部署脚本 install.py / shield start |
| Week 3 | 算法强化（Red Team 回归）+ 论文/PPT 初稿 |
| Week 4 | 视频 + 答辩彩排 + 全链路验收 |

# 7. 团队分工建议

| 角色 | 负责线 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 算法 2 人 | 防护能力 | 回归集、规则修复、对抗测试 |
| 产品 1-2 人 | Demo + UX | 故事脚本、日志/弹窗/SOC 可视化 |
| 工程 1 人 | 部署 | install.py、README、故障排查 |
| 包装 1-2 人 | 国赛材料 | 论文/PPT/视频/答辩稿 |

# 8. 立即行动清单

建立六列 Project Board，把所有未完成项归列。

把 V2 Demo 20 场景固化为回归脚本。

优先修复 P0：exec 删除/系统路径规则、read 工具对齐、敏感资产注册。

输出一版“发现→识别→升级→阻断”叙事 Demo 脚本。